|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado cumplir sustancialmente con el plan de trabajo correspondiente a los Sprints 1 y 2. Logramos establecer la estructura base del proyecto, la autenticación, el esquema de base de datos en PostgreSQL con la extensión PostGIS y la integración inicial del mapa interactivo con centrado GPS. Factores facilitadores: - La adopción del marco ágil (Scrum Adaptado con GitFlow) y el tablero Kanban, lo que nos ha permitido tener visibilidad clara de las tareas y avances de cada integrante. - La separación desacoplada de responsabilidades (Frontend en React/Next.js y Backend/API REST en NestJS). Factores dificultadores: - La curva de aprendizaje y optimización de las consultas geoespaciales con PostGIS para asegurar respuestas e interacción del mapa en un tiempo de latencia inferior a 300 ms. - El refinamiento del modelado relacional y las reglas de negocio para asegurar transacciones seguras.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para abordar la complejidad del rendimiento geoespacial, implementamos índices espaciales en PostGIS (GIST) y optimizamos los endpoints en NestJS con técnicas de almacenamiento en caché y consultas livianas. Para mitigar riesgos de retraso en los próximos Sprints Mantendremos una política estricta de alcance: delegaremos el 100% de la seguridad bancaria en las pasarelas externas sin almacenar datos sensibles. - Realizaremos pruebas unitarias e integración continua tempranas en cada ciclo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Positiva, ya que consideramos que el proyecto avanza según la planificación técnica y estratégica inicial. Aspectos para destacar: - Compromiso técnico y cumplimiento del perfil de egreso en el desarrollo de soluciones de software de calidad. - Claridad en el rol de cada integrante y correcta arquitectura desacoplada. Oportunidades de mejora: - Mejorar la estimación de tiempos dedicada a la fase de pruebas (QA) antes de cerrar cada Sprint para evitar acumular revisiones al final del ciclo

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? "¿Qué recomendaciones o buenas prácticas nos sugiere implementar para simular o validar el tráfico de solicitudes concurrentes hacia la API de mapas (NestJS + PostGIS), asegurando el cumplimiento del indicador de latencia menor a 300 ms en el entorno de evaluación?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir de forma estructural los roles principales, ya que la división entre Benjamín (Líder Full-Stack & Seguridad Transaccional/Frontend) y Matías (Líder Full-Stack & Arquitectura Geoespacial/Backend/IA) ha demostrado ser eficiente. Sin embargo, para la fase transaccional (Sprint 3), acordamos que Matías apoyará en el diseño de las entidades de la base de datos para los Códigos Únicos de Compra, mientras Benjamín se centra en la integración directa del SDK de las pasarelas de pago y las vistas en React/Next.js.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Muy satisfactoria. Existe un ambiente colaborativo, comunicación constante y alineación con los objetivos del proyecto. Aspectos positivos: - Sinergia técnica: Los conocimientos y áreas de interés de ambos integrantes se complementan de manera fluida. - Uso activo de herramientas de gestión: GitFlow, Trello/GitHub Projects y canales de comunicación efectivos para resolver bloqueos de forma inmediata. Aspectos a mejorar: - Documentar de forma más detallada las minutas de reuniones y decisiones de arquitectura tomadas durante los Sprints para mantener un registro histórico aún más ordenado