Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias Marín – Benjamin Montero |
| --- | --- |
| Rut | 20.977.0.53-9 21.022.026-7 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Padre Alonso Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | UBIK |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Desarrollo Móvil. |
| Competencias | Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles utilizando buenas prácticas de la industria. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras aplicando el ciclo de vida del proyecto y diseño de bases de datos relacionales/no relacionales. Evaluar y gestionar proyectos mediante marcos de trabajo ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar el descubrimiento fragmentado de eventos sociales y los altos costos de difusión que las ticketeras comerciales imponen a pequeños organizadores y agrupaciones comunitarias. La plataforma se sitúa en el territorio chileno, impactando positivamente a organizadores de eventos y asistentes que buscan alternativas de ocio según sus preferencias. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una plataforma web y móvil georreferenciada con un motor de Inteligencia Artificial para la exploración y recomendación personalizada de eventos. Se integrará un mapa interactivo para filtrar eventos por radio de distancia. Además, contará con un módulo transaccional para pasarelas de pago y generación de Códigos Únicos de Compra, junto con un panel web para la auditoría de entradas en tiempo real. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El desarrollo de la plataforma abarca el diseño de arquitectura cliente-servidor desacoplada. Exige aplicar competencias de desarrollo frontend (React/Next.js) y backend (NestJS), además del diseño de una base de datos geoespacial (PostgreSQL con PostGIS). |
| Relación con los intereses profesionales | La elaboración de la aplicación responde al interés por el Desarrollo de Software Frontend y Móvil, apuntando a crear soluciones modernas centradas en la experiencia de usuario. Al mismo tiempo, permite abordar áreas que requieren fortalecimiento, como el diseño de bases de datos, el modelado relacional y la seguridad transaccional, habilidades fundamentales para alcanzar el perfil de Desarrollador Full-Stack. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible ya que el equipo tiene roles técnicos claramente definidos y complementarios: un líder de Desarrollo Full-Stack orientado a la seguridad transaccional (Benjamín) y un líder orientado a la arquitectura geoespacial (Matías). Se utilizarán marcos de trabajo ágiles con Sprints de 2 semanas para mantener iteraciones cortas. Para limitar la complejidad, la plataforma será estrictamente vía software sin integración de hardware físico (como torniquetes), y las transacciones no almacenarán datos bancarios. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web y móvil georreferenciada complementada por Inteligencia Artificial para la exploración, recomendación personalizada y gestión de eventos sociales y comunitarios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar un backend distribuido con latencias de respuesta en mapa inferiores a 300 ms. Integrar un sistema de recomendación personalizada y búsqueda por lenguaje natural, según las preferencias del usuario. Integrar pasarela de pago con generación de Códigos Únicos de Compra y panel de verificación en tiempo real. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará un marco ágil basado en un Scrum Adaptado, trabajando con ciclos de desarrollo cortos o Sprints de 2 semanas para recibir retroalimentación constante. El flujo de tareas se controlará visualmente mediante Kanban utilizando Trello o GitHub Projects (Backlog, En progreso, QA/Pruebas, Completado). A nivel de código, se utilizará control de versiones Git + Github mediante el flujo de trabajo GitFlow. Las responsabilidades se dividen en: Benjamín Montero como encargado de módulos de pagos, códigos de compra, seguridad y desarrollo web (React/Next.js), y Matías Marín encargado de la API REST en NestJS, bases de datos y arquitectura de mapas e IA.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 1 | Entorno y API Base | Configuración de entornos, creación del esquema PostgreSQL + PostGIS y desarrollo de API REST base con autenticación. | Es el entregable planificado para las primeras tres semanas (Sprint 1) y sienta la base de la arquitectura |
| Avance 1 | Módulo Geoespacial | Desarrollo del mapa interactivo con centrado GPS y filtros por radio de distancia. | Materializa el objetivo de latencia menor a 300ms y corresponde al Sprint 2 |
| Avance 1 | Módulo Transaccional y Recomendación | Integración de Webpay Plus/Mercado Pago, generación de código alfanumérico y motor IA | Evidencia la aplicación de seguridad y reglas de negocio del Sprint 3. |
| Final | Auditoría y Despliegue | Panel de auditoría web para organizadores y pruebas finales de latencia y optimización. | Cierra el ciclo de desarrollo del Sprint 4 y consolida el producto final listo para la gestión de asistentes |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información, considerando bases de datos relacionales y no relacionales | Sprint 1: Configuración inicial y Autenticación. | Configuración de entornos, esquema PostgreSQL + PostGIS, API REST base en NestJS y autenticación. | Computadores, Entornos de desarrollo, Git/Github, PostgreSQL, PostGIS, NestJS | Semana 1 a 3. | Matías Marín (BD y API) y Benjamín Montero. | Facilitador: Uso de control de versiones con GitFlow. Dificultad: Posibles retrasos al reforzar el modelado de bases de datos, que es un área de mejora identificada. |
| Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles... por medio de marcos de trabajo y buenas prácticas. | Sprint 2: Módulo Geoespacial. | Desarrollo del mapa interactivo con centrado GPS, filtros por radio de distancia y ficha publicitaria para eventos gratis. | React/Next.js, API REST en NestJS, Herramientas de geolocalización | Semana 4 a 6. | Matías Marín | Dificultad: Es crítico optimizar las consultas geoespaciales para cumplir con la meta técnica de mantener la latencia por debajo de 300 ms en el mapa. |
| Diseñar soluciones de software... de acuerdo a estándares... con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. | Sprint 3: Módulo Transaccional e IA. | Integración de pasarela de pago, generación del Código Único de Compra y motor de recomendación IA. | Webpay Plus / Mercado Pago, Motor de IA, React/Next.js | Semana 7 a 9. | Benjamín Montero (Pagos) y Matías Marín (IA). | Facilitador: No se almacenarán datos bancarios, delegando la seguridad 100% en la pasarela. Dificultad: Integración del procesamiento de lenguaje natural. |
| Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional... de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías ágiles. | Sprint 4: Auditoría y Despliegue. | Desarrollo de panel de auditoría web para organizadores, pruebas de latencia, optimización general y despliegue final. | Trello / Github Projects, Entornos de prueba (QA), Servidores de despliegue. | Semana 10 a 12. | Benjamín Montero y Matías Marín | Dificultad: Estimar tiempos realistas para la corrección de errores finales antes del despliegue, ajustándose a los ciclos cortos de 2 semanas del Scrum Adaptado. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Sprint 1: Configuración de entornos, esquema PostgreSQL + PostGIS, API REST base en NestJS y autenticación |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Desarrollo del mapa interactivo con centrado GPS, filtros por radio de distancia y ficha publicitaria para eventos gratis |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Integración de pasarela de pago, generación del Código Único de Compra y motor de recomendación IA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Panel de auditoría para organizadores, pruebas de latencia (<300 ms), optimización general y despliegue final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.